ПРОТОКОЛ

собрания с жителями дома № 19 по улице Яна Райниса

22.12.2021

Присутствовали:

 Главный инженер

 КУП "Жилищно-коммунального хозяйства

 Заводского района г.Минска" - Исаков А.И.

 Инженер отдела капитального ремонта

 КУП "Жилищно-коммунального хозяйства

 Заводского района г.Минска" - Рудакова С.В.

Представители геподрядной организации ЧУП «Строймедсервис»:

Прораб по общестроительным работам - Шелег А.Г.

Прораб по сантехническим работам: - Андриянов Р.А.

Прораб по газотехническим работам - Янчевский Д.А.

По электромонтажным работам: - Жуйков А.А.

**Повестка дня:** Ознакомление жильцов с работами проводимых при капитальном ремонте жилого дома № 19 по улице Яна Райниса в г.Минске, выбор уполномоченных лиц. Уполномоченные лица не выбраны.

**Выступили:**

от КУП «ЖКХ Заводского района г.Минска» – Исаков А.И., от генподрядной организации – Шелег А.Г., Андриянов Р.А., Янчевский Д.А., Жуйков А.А.

Жильцам даны разъяснения по следующим вопросам:

1. начало и сроки проведения ремонта;

2. виды и объемы работ;

3. виды работ, выполняемые за счет средств собственников, нанимателей квартир жилого дома:

4. предложено избрать уполномоченных представителей от подъездов.

В ходе ведения собрания:

1. присутствующим на собрании даны ответы на интересующие вопросы;

2. присутствующим вручены памятки по объекту с информацией о проведении капитального ремонта;

3. решено предоставить на рассмотрение, подписание договора и памятки путем размещения в почтовые ящики.

РЕШИЛИ:

1. Жильцам квартир освободить балконы для выполнения ремонта балконных плит и замены ограждения.
2. Жильцам квартир обеспечить доступ к вертикальным участкам холодного и горячего водоснабжения и канализации для их замены и последующей зашивки в сантехнические ниши.
3. Жильцам квартир обеспечить доступ в квартиры для замены трубопровода газоснабжения.
4. Жильцам квартир обеспечить доступ для замены труб системы отопления.

Протокол вел: С.В.Рудакова